DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA - CTC - UFSC

RATIFICAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DO SEMESTRE PARA DESENVOLVIMENTO DE TCC

Disciplina: ( ) TCC1  (X) TCC2

Curso: (X) CCO  ( ) SIN

Nome do(s) autor(es): Lucas Bueno Cesario

Título do TCC: Polyglot Import CSV: Uma ferramenta para importação de documentos CSV para múltiplos bancos de dados

Objetivos:

- Desenvolvimento da Ferramenta: Criar a ferramenta "Polyglot Import CSV" que seja capaz de importar documentos CSV de forma eficiente e precisa em diferentes bancos de dados.

- Simplicidade na Configuração: Proporcionar uma interface que permita aos usuários configurar os parâmetros de importação de forma simples.

- Flexibilidade de Banco de Dados: Garantir que a ferramenta possa ser aplicada a múltiplos sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais e não-relacionais, independentemente das diferenças de estrutura e formato.

- Preservação da Integridade dos Dados: Assegurar que a importação de dados seja realizada de maneira precisa e sem perda de informações, mantendo a integridade dos dados importados.

- Versatilidade em Cenários de Uso: Explorar casos práticos onde a ferramenta pode ser aplicada, como migrações, consolidações e integrações, demonstrando sua utilidade em diferentes contextos.

- Validação e Testes Exaustivos: Realizar testes abrangentes para validar a funcionalidade da ferramenta, assegurando que ela atenda aos requisitos estabelecidos e funcione de maneira consistente.

- Avaliação de Desempenho: Medir e analisar o custo da importação em diferentes volumes de dados e estratégias de execução, comparando os cinco sistemas de gerenciamento de banco de dados e identificando as fases dominantes do processo.

- Contribuição ao Campo de Gerenciamento de Dados: Acrescentar uma solução prática e inovadora ao campo de gerenciamento de dados, fornecendo uma abordagem mais eficaz para lidar com a importação de dados em sistemas heterogêneos.

Cronograma (TCC 2 — 10/08 a 10/12):

| Mês | Semana | Atividade | Foco |
| --- | --- | --- | --- |
| Agosto | 2 | Importação com um arquivo CSV por entidade, mantendo o CSV único combinado como modo alternativo de entrada | Ferramenta |
|  | 3 | Otimização do caminho de leitura e implementação do modo de execução em fluxo, com uso de memória limitado | Ferramenta |
|  | 4 | Instrumentação de métricas e construção do arcabouço de benchmark: geração de dados sintéticos e executor da matriz de experimentos | Ferramenta |
| Setembro | 1 | Execução das campanhas de benchmark nos cinco SGBDs: volumes de mil a cem mil linhas, via ingênua × otimizada e materialização × fluxo | Ferramenta |
|  | 2 | Consolidação e análise dos resultados: tempo por fase, pico de memória e vazão por SGBD | Ambos |
|  | 3 | Escrita do capítulo de Avaliação de Desempenho, com as tabelas e os gráficos dos resultados | Relatório |
|  | 4 | Revisão do capítulo de Proposta de Solução e levantamento de requisitos da interface gráfica desktop | Ambos |
| Outubro | 1 | Interface gráfica: prototipação das telas e edição assistida e validação dos dois arquivos JSON de configuração | Ferramenta |
|  | 2 | Interface gráfica: montagem do comando de importação, execução e acompanhamento do progresso e das métricas | Ferramenta |
|  | 3 | Testes e empacotamento da interface gráfica; automação dos testes de integração contra os cinco SGBDs em docker compose | Ferramenta |
|  | 4 | Documentação da interface gráfica no relatório (telas, fluxo de uso e decisões de projeto), reescrita das Atividades Futuras e redação da Conclusão | Ambos |
|  | 5 | Elementos pré-textuais (resumo e abstract), redação do artigo sobre o TCC no formato SBC e montagem dos apêndices | Relatório |
| Novembro | 1 | Revisão geral do relatório e do artigo com o orientador, revisão das referências bibliográficas e verificação das citações | Relatório |
|  | 2 | Postagem da cópia do relatório (prazo: 10/11) e confirmação da condição de o trabalho poder ser apresentado (15/11) | Relatório |
|  | 3 | Preparação e ensaio da apresentação, com início do período de apresentações em 16/11 | Relatório |
|  | 4 | Apresentação do trabalho perante a banca, dentro do período de 16/11 a 04/12 | Relatório |
| Dezembro | 1 | Incorporação das sugestões da banca ao relatório e ao artigo, encerrado o período de apresentações em 04/12 | Relatório |
|  | 2 | Geração do PDF/A, postagem da versão final no Repositório Institucional e publicação do código-fonte em repositório público (prazo: 10/12) | Relatório |

Legenda:

|  | Desenvolvimento (Ferramenta) |
| --- | --- |
|  | Escrita (Relatório e Artigo) |
|  | Ambos |

Observação: As atividades de agosto e setembro dão continuidade ao que foi acordado com o orientador para o recesso — a otimização do processamento com uso de memória limitado, a avaliação de desempenho da ferramenta e a redação dos capítulos correspondentes —, retomadas no início do semestre, em 10/08. Outubro é dedicado à interface gráfica desktop, prevista como atividade futura no TCC I, que monta o comando de importação de forma assistida e permite visualizar e editar os arquivos de configuração. O cronograma observa os prazos do semestre: 10/11 para a postagem da cópia do relatório, 15/11 para a confirmação da condição de o trabalho poder ser apresentado, de 16/11 a 04/12 para as apresentações e 10/12 para a postagem da versão final da monografia em PDF/A no Repositório Institucional da UFSC, tendo como apêndices o artigo sobre o TCC no formato SBC e o código-fonte, este último disponibilizado em repositório público com as orientações de acesso descritas no apêndice.

Nome do Professor responsável: Ronaldo dos Santos Mello